高雄市政府原住民事務委員會工務作業標準表單

表竣1

**工程竣工驗收程序**

NO

廠商申報竣工(如表竣2)

主辦單位及監造審核是否完工

監造於竣工7日內

提竣工圖、結算明細(如表竣7)及契約規定其他資料

YES

缺失改善

NO

**1000萬元以下案件免初驗**

主辦單位辦理初驗並記錄

(如表竣6)

YES

主辦單位辦理正式驗收並記錄(如表竣6)

(主計與政風監驗；另5000萬元以上須報

請市府派員監驗)

缺失改善

NO

YES

文件修正

廠商送審竣工驗收文件(如表竣3-1)、繳納保固保證金

NO

YES

廠商開具發票請領尾款

廠商申辦退還履約及差額保證金