高雄市政府原住民事務委員會工務作業標準表單 / 書圖文件期程表 / 表竣3-3
工程名稱：					開工日期：民國 年 月 日，工程期限： 工作天/日曆天
契約編號：					竣工日期：民國 年 月 日
項次	書圖文件名稱	工期說明	預定 / 提送日期	實際 / 提送日期		本會 / 核備(核)日期	有無逾期	備註
範例1	施工計畫	開工前1日提送	102年7月30日	102年7月31日		102年8月7日	未逾期 / 逾期，並已依契約規定繳納違約金(計1,000元)。	違約金繳納收據如後

~ 以上內容經確認如實且無誤無漏 ~ / 承包廠商： 監造單位：